HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI

Hệ thống tự động kiểm thử Playwright bằng Docker trên AWS

Bản cập nhật — các mục có chữ [BỔ SUNG] tô vàng là phần thêm mới so với bản gốc

# PHẦN 0 — QUY ƯỚC CHUNG

## Tên resource (region: ap-southeast-1)

| Loại resource | Tên |
| --- | --- |
| VPC | playwright-vpc |
| Public Subnet | playwright-public-subnet |
| Private Subnet | playwright-private-subnet |
| Internet Gateway | playwright-igw |
| NAT Gateway | playwright-nat |
| Route Table Public | playwright-public-rtb |
| Route Table Private | playwright-private-rtb |
| Security Group (Lambda) | playwright-sg-lambda |
| Security Group (Fargate) | playwright-sg-fargate |
| Security Group (VPC Endpoint) | playwright-sg-endpoint |
| S3 bucket Web UI | playwright-webui-<số ngẫu nhiên> |
| S3 bucket Report | playwright-report-<số ngẫu nhiên> |
| ECR repository | playwright-runner |
| ECS Cluster | playwright-cluster |
| ECS Task Definition | playwright-task-def |
| ECS Container | playwright-container |
| DynamoDB table lịch sử test | playwright-test-history |
| DynamoDB table lỗi hệ thống | playwright-error-log |
| SQS Task Queue | playwright-task-queue |
| SQS Dead Letter Queue | playwright-dlq |
| Lambda API Backend | playwright-api-backend |
| Lambda Coordinator | playwright-coordinator |
| Lambda Error Handler | playwright-error-handler |
| Lambda Post-processing | playwright-postprocessing |
| Cognito User Pool | playwright-user-pool |
| API Gateway | playwright-api |
| Secrets Manager (OpenAI key) | playwright/openai-api-key |
| Secrets Manager (Test credentials) | playwright/test-credentials |
| CloudWatch Log Group | /ecs/playwright-runner |
| IAM Role Lambda | playwright-lambda-role |
| IAM Role ECS Task | playwright-ecs-task-role |
| IAM Role ECS Execution | playwright-ecs-execution-role |

## Biến môi trường từng Lambda

playwright-api-backend

- TASK_QUEUE_URL = <URL của playwright-task-queue>

- [BỔ SUNG] TEST_HISTORY_TABLE = playwright-test-history (để phục vụ route GET đọc lịch sử/report cho Dashboard)

- [BỔ SUNG] REPORT_BUCKET = <tên bucket playwright-report-xxx> (để tạo presigned URL trả về cho Dashboard)

playwright-coordinator

- ECS_CLUSTER_NAME     = playwright-cluster

- ECS_TASK_DEFINITION  = playwright-task-def

- SUBNET_IDS           = <ID của private subnet>

- SECURITY_GROUP_IDS   = <ID của playwright-sg-fargate>

- CONTAINER_NAME       = playwright-container

- ASSIGN_PUBLIC_IP     = DISABLED

- TEST_HISTORY_TABLE   = playwright-test-history

playwright-error-handler

- ERROR_DYNAMODB_TABLE = playwright-error-log

- TEST_HISTORY_TABLE   = playwright-test-history

playwright-postprocessing

- LOG_GROUP_NAME     = /ecs/playwright-runner

- TEST_HISTORY_TABLE = playwright-test-history

- REPORT_BUCKET      = <tên bucket playwright-report-xxx>

- OPENAI_SECRET_NAME = playwright/openai-api-key

- SES_SENDER_EMAIL   = <email đã verify trên SES>

## Biến môi trường Container Fargate (nhận từ Lambda Coordinator)

TASK_PAYLOAD = {"task_id": "...", "target_url": "...", "test_script": "...", "triggered_by": "manual/schedule"}

- [BỔ SUNG] TEST_HISTORY_TABLE = playwright-test-history — vì container tự ghi trạng thái running/success/failed trực tiếp vào DynamoDB (không qua Lambda)

- [BỔ SUNG] TEST_CREDENTIALS_SECRET_NAME = playwright/test-credentials — để container tự lấy tài khoản test từ Secrets Manager trước khi chạy script

## Schema DynamoDB

playwright-test-history — Partition Key: task_id (String)

| Field | Type | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| task_id | String | Partition Key |
| target_url | String | URL cần test |
| test_script | String | Tên kịch bản test |
| status | String | running / success / failed |
| triggered_by | String | manual / schedule |
| started_at | String | ISO datetime |
| finished_at | String | ISO datetime |
| report_url | String | S3 Presigned URL |
| ai_summary | String | Tóm tắt lỗi từ AI |

playwright-error-log — Partition Key: error_id (String)

| Field | Type | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| error_id | String | Partition Key |
| original_message_id | String | MessageId từ SQS |
| message_body | String | Nội dung message gốc |
| error_message | String | Nội dung lỗi nếu có |
| timestamp | String | ISO datetime |

# PHẦN 1 — CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI LÊN AWS CONSOLE

Hoài Quý:

- lambda_api_backend.py

- lambda_coordinator.py

- lambda_error_handler.py

- File JSON event mẫu API Gateway gửi vào Lambda Backend

- File JSON event mẫu SQS gửi vào Lambda Coordinator

- File JSON event mẫu DLQ gửi vào Lambda Error Handler

Công Vũ:

- lambda_postprocessing.py

- Có sẵn OpenAI API Key

Văn Phúc:

- Dockerfile

- Playwright test scripts

- Cài Docker Desktop và AWS CLI trên máy, cấu hình aws configure

- [BỔ SUNG] Nếu máy là Mac Apple Silicon (M1/M2/M3, kiến trúc arm64): chuẩn bị build image với cờ --platform=linux/amd64 vì Fargate chạy x86_64

Phương Nhi:

- Viết hoàn thiện giao diện React (Dashboard, trang đăng nhập, trang lịch sử test, trang xem báo cáo)

- Tích hợp Cognito để xử lý đăng nhập

- Tích hợp API Gateway Invoke URL để gọi backend

- Chạy npm run build ra thư mục build sẵn sàng upload S3

Tiến Quốc:

- Chuẩn bị email để verify trên SES

# GIAI ĐOẠN A — Networking (VPC)

### Giới thiệu

Dựng bộ khung mạng cho toàn hệ thống. Đây là nền móng của mọi giai đoạn sau, nên cả nhóm ngồi làm cùng nhau.

### Chuẩn bị

- Đã có IAM User với quyền VPC

- Thống nhất CIDR: VPC 10.0.0.0/16, Public Subnet 10.0.1.0/24, Private Subnet 10.0.2.0/24

### Các bước

- Tạo VPC playwright-vpc, CIDR 10.0.0.0/16 (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- Tạo Public Subnet playwright-public-subnet, CIDR 10.0.1.0/24 (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- Tạo Private Subnet playwright-private-subnet, CIDR 10.0.2.0/24 (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- Tạo Internet Gateway playwright-igw, attach vào VPC (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- Tạo Elastic IP: vào EC2 Console → Elastic IPs → Allocate Elastic IP address → để mặc định → bấm Allocate, ghi lại Allocation ID (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- Tạo NAT Gateway playwright-nat: chọn Subnet = playwright-public-subnet, Connectivity type = Public, Elastic IP = chọn IP vừa tạo ở bước 5 (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- Tạo Route Table playwright-public-rtb, chọn VPC playwright-vpc: Tab Routes → Edit routes → Add route: Destination 0.0.0.0/0, Target = Internet Gateway playwright-igw; Tab Subnet associations → Edit → chọn playwright-public-subnet (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- Tạo Route Table playwright-private-rtb, chọn VPC playwright-vpc: Tab Routes → Edit routes → Add route: Destination 0.0.0.0/0, Target = NAT Gateway playwright-nat; Tab Subnet associations → Edit → chọn playwright-private-subnet (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- Tạo Security Group playwright-sg-lambda, VPC playwright-vpc: Inbound không thêm rule; Outbound All traffic, Destination 0.0.0.0/0 (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- Tạo Security Group playwright-sg-fargate, VPC playwright-vpc: Inbound không thêm rule; Outbound All traffic, Destination 0.0.0.0/0 (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- Tạo Security Group playwright-sg-endpoint, VPC playwright-vpc: Inbound Type HTTPS Port 443 Source = playwright-sg-lambda; thêm rule thứ hai Type HTTPS Port 443 Source = playwright-sg-fargate; Outbound All traffic, Destination 0.0.0.0/0 (Phương Nhi) [chụp ảnh]

### Kiểm tra

- VPC, Subnet, NAT Gateway đều ở trạng thái Available

- Route Table playwright-public-rtb có route 0.0.0.0/0 trỏ Internet Gateway

- Route Table playwright-private-rtb có route 0.0.0.0/0 trỏ NAT Gateway

- Mỗi Route Table đã associate đúng Subnet tương ứng

- [BỔ SUNG] Public Subnet đã bật Auto-assign public IPv4 address (Subnet → Actions → Edit subnet settings)

- [BỔ SUNG] Outbound rule 'All traffic' của 3 security group đã đủ để gọi tới VPC Endpoint sau này — không cần thêm rule riêng

### Ghi chú

- NAT Gateway tính phí theo giờ (~$0.045/giờ), xóa cuối buổi làm nếu muốn tiết kiệm, tạo lại đầu buổi sau mất khoảng 1-2 phút

- Nếu xóa NAT Gateway thì nhớ cập nhật lại Route Table Private Subnet trước khi test

# GIAI ĐOẠN B — Storage & Data

### Giới thiệu

Tạo nơi lưu trữ cho toàn hệ thống: S3, ECR, DynamoDB.

### Chuẩn bị

- Giai đoạn A hoàn thành

### Các bước

- Tạo S3 bucket playwright-webui-xxx (Phương Nhi): Vào S3 Console → Create bucket; Bucket name playwright-webui-xxx; Region ap-southeast-1; Block Public Access tắt hết (sẽ dùng CloudFront + Origin Access Control); Sau khi tạo xong vào tab Properties → Static website hosting → Enable, Index document = index.html [chụp ảnh]

- Tạo S3 bucket playwright-report-xxx (Công Vũ) [chụp ảnh]

- Tạo ECR repository playwright-runner (Văn Phúc) [chụp ảnh]

- Tạo DynamoDB table playwright-test-history, Partition Key task_id (Tiến Quốc) [chụp ảnh]

- Tạo DynamoDB table playwright-error-log, Partition Key error_id (Tiến Quốc) [chụp ảnh]

### Kiểm tra

- 2 bucket S3 hiển thị đúng tên

- ECR repository có URI đầy đủ dạng <account-id>.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/playwright-runner

- 2 bảng DynamoDB ở trạng thái Active

### Ghi chú

- Tên S3 bucket phải unique toàn cầu, nếu bị trùng thì thêm số ngẫu nhiên phía sau

[BỔ SUNG] Theo yêu cầu triển khai thực tế: bucket playwright-webui-xxx và toàn bộ luồng CloudFront có thể bỏ qua nếu không cần host frontend qua S3/CloudFront — các phần còn lại (ECR, DynamoDB) vẫn cần làm bình thường.

# GIAI ĐOẠN C — Queue, VPC Endpoints & IAM Roles

### Giới thiệu

Tạo hàng đợi SQS, VPC Endpoints để Lambda/Fargate giao tiếp nội bộ không qua internet, và IAM Roles cho Lambda/ECS hoạt động đúng quyền.

### Chuẩn bị

- Giai đoạn A, B hoàn thành

### Các bước

- Tạo SQS playwright-dlq (Hoài Quý) [chụp ảnh]

- Tạo SQS playwright-task-queue, gắn Dead Letter Queue = playwright-dlq, maxReceiveCount = 3 (Hoài Quý) [chụp ảnh]

- Tạo VPC Endpoint cho S3 (Gateway type) (Tiến Quốc) [chụp ảnh]

- [BỔ SUNG] Associate VPC Endpoint S3 vào Route Table playwright-private-rtb: vào VPC Console → Endpoints → chọn endpoint S3 → tab Route tables → Edit route tables → tick playwright-private-rtb (và playwright-public-rtb nếu cần) → Save. Nếu bỏ qua bước này, Fargate ở private subnet không gọi được S3 dù endpoint hiện Available (Tiến Quốc) [chụp ảnh]

- Tạo VPC Endpoint cho ECR dkr (Interface type), gắn Security Group playwright-sg-endpoint (Tiến Quốc) [chụp ảnh]

- [BỔ SUNG] Tạo thêm 3 VPC Endpoint (Interface type), cùng gắn Security Group playwright-sg-endpoint, đặt trong Private Subnet: com.amazonaws.ap-southeast-1.ecr.api (bắt buộc đi kèm ecr.dkr), com.amazonaws.ap-southeast-1.logs (để Fargate ghi CloudWatch Logs không qua NAT), com.amazonaws.ap-southeast-1.secretsmanager (để Fargate lấy test credentials không qua NAT) (Tiến Quốc) [chụp ảnh]

- [BỔ SUNG] Với mỗi Interface Endpoint vừa tạo, kiểm tra tab Details → 'Private DNS names enabled' = Yes. Nếu tắt, Docker daemon trong container không tự resolve được endpoint (Tiến Quốc) [chụp ảnh]

- Tạo IAM Role playwright-lambda-role, Trusted entity = Lambda, attach các quyền: AmazonSQSFullAccess, AmazonECS_FullAccess, AmazonDynamoDBFullAccess, CloudWatchLogsFullAccess, SecretsManagerReadWrite, AmazonS3FullAccess, AmazonSESFullAccess, IAMFullAccess (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- [BỔ SUNG] Thêm inline policy cho playwright-lambda-role cho phép iam:PassRole tới playwright-ecs-execution-role và playwright-ecs-task-role. Không có quyền này, Lambda Coordinator gọi ecs:RunTask sẽ báo lỗi 'not authorized to perform iam:PassRole' dù đã có AmazonECS_FullAccess. JSON policy:

{"Version":"2012-10-17","Statement":[{"Effect":"Allow","Action":"iam:PassRole","Resource":["arn:aws:iam::<account-id>:role/playwright-ecs-execution-role","arn:aws:iam::<account-id>:role/playwright-ecs-task-role"]}]}

- Tạo IAM Role playwright-ecs-execution-role, Trusted entity = ECS Task, attach AmazonECSTaskExecutionRolePolicy (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- Tạo IAM Role playwright-ecs-task-role, Trusted entity = ECS Task, attach quyền S3 PutObject và CloudWatch Logs, SecretsManagerReadWrite (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- [BỔ SUNG] Thêm inline policy cho playwright-ecs-task-role cho phép dynamodb:PutItem và dynamodb:UpdateItem trên bảng playwright-test-history, vì Fargate task tự ghi trạng thái running/success/failed trực tiếp, không qua Lambda. JSON policy:

{"Version":"2012-10-17","Statement":[{"Effect":"Allow","Action":["dynamodb:PutItem","dynamodb:UpdateItem"],"Resource":"arn:aws:dynamodb:ap-southeast-1:<account-id>:table/playwright-test-history"}]}

### Kiểm tra

- SQS Task Queue có DLQ được gắn đúng trong tab Dead-letter queue

- VPC Endpoints ở trạng thái Available

- IAM Role hiển thị đúng policy đã attach

- [BỔ SUNG] Route Table playwright-private-rtb có route với prefix list pl-xxxxx (com.amazonaws...s3) trỏ tới Gateway Endpoint

- [BỔ SUNG] playwright-lambda-role có inline policy PassRole cho 2 role ECS

- [BỔ SUNG] playwright-ecs-task-role có inline policy DynamoDB PutItem/UpdateItem cho bảng playwright-test-history

# GIAI ĐOẠN D — Docker Image

### Giới thiệu

Đóng gói môi trường Playwright thành Docker image và đẩy lên ECR để Fargate sử dụng.

### Chuẩn bị

- Dockerfile + Playwright scripts đã viết xong

- Đã cài Docker Desktop và AWS CLI trên máy

- Đã cấu hình aws configure với Access Key của Văn Phúc

### Các bước

- Build image: docker build -t playwright-runner . (Văn Phúc) [chụp ảnh]

- [BỔ SUNG] Nếu máy build là Mac Apple Silicon (arm64) hoặc bất kỳ máy arm64 nào, PHẢI build với cờ platform để khớp kiến trúc Fargate (x86_64), nếu không image sẽ không chạy được trên Fargate:

docker build --platform=linux/amd64 -t playwright-runner .

- Login ECR: aws ecr get-login-password --region ap-southeast-1 | docker login --username AWS --password-stdin <account-id>.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com (Văn Phúc) [chụp ảnh]

- Tag image: docker tag playwright-runner:latest <account-id>.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/playwright-runner:latest (Văn Phúc)

- Push image: docker push <account-id>.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/playwright-runner:latest (Văn Phúc) [chụp ảnh]

### Kiểm tra

- Image xuất hiện trên ECR Console với tag latest và có Image URI đầy đủ [chụp ảnh]

- [BỔ SUNG] Kiểm tra kiến trúc image trước khi push: docker inspect playwright-runner | grep Architecture → phải ra amd64

# GIAI ĐOẠN E — ECS Cluster & Task Definition

### Giới thiệu

Định nghĩa cách Fargate chạy container: image nào, cấu hình mạng, tài nguyên CPU/RAM.

### Chuẩn bị

- Giai đoạn C, D hoàn thành (có Image URI và IAM Role)

### Các bước

- Tạo ECS Cluster playwright-cluster (Fargate type) (Văn Phúc) [chụp ảnh]

- Tạo Task Definition playwright-task-def: Container name playwright-container; Image URI lấy từ Giai đoạn D; CPU 1 vCPU, RAM 2GB; Log configuration CloudWatch, log group /ecs/playwright-runner; Execution Role playwright-ecs-execution-role; Task Role playwright-ecs-task-role (Văn Phúc) [chụp ảnh]

- [BỔ SUNG] Trong phần Infrastructure requirements của Task Definition: chọn Operating system/Architecture = Linux/X86_64 để khớp với image đã build ở Giai đoạn D. Network mode để mặc định (Fargate tự set awsvpc)

- [BỔ SUNG] Thêm 2 biến môi trường mới vào container playwright-container: TEST_HISTORY_TABLE = playwright-test-history và TEST_CREDENTIALS_SECRET_NAME = playwright/test-credentials

### Kiểm tra

- Task Definition ở trạng thái ACTIVE trên Console

- [BỔ SUNG] Task Definition hiển thị đúng Architecture = X86_64 và Network mode = awsvpc

### Ghi chú

- CPU/RAM có thể điều chỉnh nếu test Playwright chạy quá chậm

# GIAI ĐOẠN F — Lambda Functions

### Giới thiệu

Triển khai 4 Lambda lên Console, điền biến môi trường và cấu hình trigger.

### Chuẩn bị

- Giai đoạn A, C, E hoàn thành (cần Subnet ID, Security Group ID, Cluster name)

- Code 4 Lambda đã viết xong

### Các bước

- Tạo Lambda playwright-api-backend, runtime Python 3.12, gắn role playwright-lambda-role: Paste code vào editor; Configuration → Environment variables: điền TASK_QUEUE_URL

- [BỔ SUNG] Thêm route GET (vd /history) cho playwright-api-backend để phục vụ Dashboard đọc lịch sử test/report, xử lý song song với route POST /trigger trong cùng 1 Lambda (phân biệt qua event.routeKey trong code). Điền thêm env var TEST_HISTORY_TABLE và REPORT_BUCKET

- Tạo Lambda playwright-coordinator, runtime Python 3.12, gắn role playwright-lambda-role: Paste code vào editor; Configuration → Environment variables: điền đủ env vars theo Phần 0; Configuration → General configuration: tăng Timeout lên 30 giây (Hoài Quý) [chụp ảnh]

- Gắn trigger cho playwright-coordinator = SQS playwright-task-queue, batch size = 1 (Hoài Quý) [chụp ảnh]

- Tạo Lambda playwright-error-handler, runtime Python 3.12, gắn role playwright-lambda-role: Paste code vào editor; Configuration → Environment variables: điền env vars

- Gắn trigger cho playwright-error-handler = SQS playwright-dlq, batch size = 1 (Hoài Quý) [chụp ảnh]

- Tạo Lambda playwright-postprocessing, runtime Python 3.12, gắn role playwright-lambda-role: Paste code vào editor; Configuration → Environment variables: điền env vars; Configuration → VPC: chọn VPC playwright-vpc, chọn Private Subnet, chọn Security Group playwright-sg-lambda; Configuration → General configuration: tăng Timeout lên 30 giây (Công Vũ) [chụp ảnh]

- Tạo EventBridge rule để trigger playwright-postprocessing khi ECS Task kết thúc (Công Vũ): Vào EventBridge Console, chọn Create rule; Rule type Rule with an event pattern; Event source AWS events; Event pattern chọn service Elastic Container Service, event type ECS Task State Change, detail-type ECS Task State Change, filter thêm "lastStatus": ["STOPPED"] và "clusterArn" trỏ đúng cluster playwright-cluster; Target Lambda playwright-postprocessing [chụp ảnh]

### Kiểm tra

- Mỗi Lambda ở trạng thái Active

- Tab Configuration → VPC của từng Lambda hiển thị đúng Subnet và Security Group

- Tab Triggers của từng Lambda hiển thị đúng

- [BỔ SUNG] Route GET /history của playwright-api-backend trả JSON đúng khi test bằng Postman/curl

- [BỔ SUNG] Tab Configuration → Permissions của playwright-api-backend có resource-based policy statement với Principal = apigateway.amazonaws.com

- [BỔ SUNG] Tab Configuration → Permissions của playwright-postprocessing có resource-based policy statement với Principal = events.amazonaws.com (do EventBridge rule tạo). Nếu tạo trigger qua CLI/import mà không thấy, thêm thủ công qua Add permissions → AWS service

# GIAI ĐOẠN G — Secrets & Notification

### Giới thiệu

Lưu API Key an toàn và cấu hình gửi email báo cáo.

### Chuẩn bị

- Có sẵn OpenAI API Key

- Có email dùng để gửi báo cáo

### Các bước

- Tạo secret playwright/openai-api-key trong Secrets Manager, dán API Key vào (Công Vũ) [chụp ảnh]

- [BỔ SUNG] Tạo thêm secret playwright/test-credentials trong Secrets Manager: Store a new secret → Other type of secret → điền key/value (vd username/password hoặc token tùy script) → Next → Secret name playwright/test-credentials → Next → Next → Store. Dùng cho container Fargate tự lấy tài khoản test trước khi chạy (Văn Phúc) [chụp ảnh]

- Verify email người gửi trên SES (Tiến Quốc) [chụp ảnh]

- Test gửi thử 1 email từ SES Console (Tiến Quốc) [chụp ảnh]

### Kiểm tra

- Secret hiển thị trên Secrets Manager Console

- [BỔ SUNG] Cả 2 secret (openai-api-key và test-credentials) đều hiển thị đúng, copy được ARN của test-credentials để điền vào biến TEST_CREDENTIALS_SECRET_NAME

- Email verify thành công

- Email test gửi và nhận được

### Ghi chú

- SES mặc định ở chế độ Sandbox, chỉ gửi được đến email đã verify — nên request Production Access sớm nếu cần gửi cho email bất kỳ

# GIAI ĐOẠN H — Auth & API Gateway

### Giới thiệu

Thiết lập đăng nhập, phân quyền người dùng và cổng API cho Frontend giao tiếp với Backend.

### Chuẩn bị

- Giai đoạn F hoàn thành (có Lambda API Backend)

### Các bước

- Tạo Cognito User Pool playwright-user-pool (Phương Nhi): Provider type Cognito user pool; Sign-in option Email; Password policy để mặc định; MFA No MFA; User account recovery để mặc định; Required attributes email; App type Public client, App name playwright-app; Callback URL điền tạm http://localhost:3000, cập nhật lại sau [chụp ảnh]

- Tạo 3 Group trong User Pool: Admin, QA, Developer (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- Tạo App Client cho User Pool (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- Tạo tài khoản test cho từng Group (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- Tạo API Gateway playwright-api (Phương Nhi): Chọn HTTP API (không phải REST API); Integration Lambda, chọn playwright-api-backend; Method POST, Resource path /trigger [chụp ảnh]

- Tạo route tích hợp với Lambda playwright-api-backend (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- [BỔ SUNG] Tạo thêm route GET /history: Routes → Create → Method GET, Path /history → Attach integration → chọn Lambda playwright-api-backend (dùng lại cùng Lambda) (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- Gắn Cognito Authorizer vào route /trigger (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- [BỔ SUNG] Gắn Cognito Authorizer vào route /history tương tự (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- [BỔ SUNG] Cấu hình CORS trên API Gateway: vào menu CORS bên trái → Configure → Access-Control-Allow-Origin điền domain frontend thực tế (hoặc * lúc test); Access-Control-Allow-Methods GET, POST, OPTIONS; Access-Control-Allow-Headers authorization, content-type. Bắt buộc phải có nếu frontend không cùng domain với Invoke URL, nếu không trình duyệt sẽ chặn dù Postman/curl vẫn pass (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- Deploy API, lấy Invoke URL (Phương Nhi) [chụp ảnh]

### Kiểm tra

- Test thử API bằng Postman hoặc curl kèm JWT token, nhận về response đúng

- [BỔ SUNG] Test route GET /history bằng: curl -X GET <invoke-url>/history -H "Authorization: Bearer <JWT>" → phải trả JSON, không lỗi 401/403

- [BỔ SUNG] Kiểm tra Cognito Authorizer: Issuer URL đúng dạng https://cognito-idp.ap-southeast-1.amazonaws.com/<user-pool-id> và Audience đúng App Client ID của playwright-app (lấy từ Cognito → App integration → App client list). Sai 1 trong 2 sẽ luôn trả 401 dù token hợp lệ

# GIAI ĐOẠN I — Frontend

[BỔ SUNG] Theo yêu cầu triển khai: nếu không dùng CloudFront + S3 Web UI thì có thể bỏ qua toàn bộ giai đoạn này. Nếu frontend được host ở nơi khác (vd Vercel, Amplify, hoặc chạy local để demo), chỉ cần đảm bảo đã cập nhật đúng Invoke URL (Giai đoạn H) và Cognito App Client ID/Callback URL cho khớp domain thực tế đang dùng.

### Giới thiệu (nếu vẫn dùng CloudFront + S3)

Đưa giao diện Dashboard lên S3 và phân phối qua CloudFront.

### Chuẩn bị

- Giai đoạn H hoàn thành (có Invoke URL để nhúng vào code Frontend)

- Code HTML/CSS/JS đã viết xong

### Các bước

- Cập nhật Invoke URL và Cognito config vào code Frontend (Phương Nhi)

- Upload file lên bucket playwright-webui-xxx (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- Cấu hình Block Public Access, chỉ cho CloudFront truy cập qua Origin Access Control (Phương Nhi) [chụp ảnh]

- Tạo CloudFront Distribution (Phương Nhi): Origin domain chọn bucket playwright-webui-xxx; Origin access Origin access control settings → Create new OAC → Sign requests; Default root object index.html; Sau khi tạo xong, CloudFront hiện thông báo cần cập nhật S3 bucket policy → bấm Copy policy → vào S3 bucket → tab Permissions → Bucket policy → paste vào; Cập nhật lại Callback URL trong Cognito App Client thành CloudFront Domain Name [chụp ảnh]

- Chờ Distribution deploy xong, lấy Domain Name (Phương Nhi) [chụp ảnh]

### Kiểm tra

- Mở Domain Name của CloudFront trên trình duyệt, Dashboard hiển thị đúng

- Truy cập trực tiếp URL S3 bị chặn, phải qua CloudFront

### Ghi chú

- CloudFront cache nội dung, nếu sửa Frontend không thấy thay đổi thì cần Invalidate Cache

# GIAI ĐOẠN J — EventBridge

### Giới thiệu

Cấu hình lịch chạy test tự động không cần người bấm nút.

### Chuẩn bị

- Giai đoạn F hoàn thành

### Các bước

- Vào EventBridge Console → Rules → Create rule (Hoài Quý): Rule type Schedule; Schedule pattern Cron expression, ví dụ cron(0 1 * * ? *) = chạy mỗi ngày 8h sáng giờ Việt Nam (UTC+7) [chụp ảnh]

- Set target = Target: SQS queue ➜ chọn hàng đợi playwright-task-queue, kèm input JSON mẫu theo format ở Phần 0 (Hoài Quý) [chụp ảnh]

### Kiểm tra

- Rule ở trạng thái Enabled

### Ghi chú

- Nên đặt giờ chạy lệch giờ demo để tránh test tự động chạy giữa lúc thuyết trình

# GIAI ĐOẠN K — Test End-to-End

### Giới thiệu

Kiểm tra toàn bộ luồng từ đầu đến cuối.

### Chuẩn bị

- Tất cả Giai đoạn A đến J hoàn thành

### Các bước

- Mở Dashboard qua CloudFront URL (hoặc domain frontend đang dùng) [chụp ảnh]

- Đăng nhập bằng Cognito [chụp ảnh]

- Trigger test thủ công [chụp ảnh]

- Kiểm tra message vào SQS Task Queue [chụp ảnh]

- Kiểm tra Fargate Task chạy trên ECS Console (RUNNING → STOPPED) [chụp ảnh]

- Kiểm tra log CloudWatch của Fargate [chụp ảnh]

- Kiểm tra report lên S3 Report bucket [chụp ảnh]

- Kiểm tra Lambda Post-processing chạy, gọi AI thành công [chụp ảnh]

- Kiểm tra DynamoDB có bản ghi đầy đủ, status = success [chụp ảnh]

- Kiểm tra nhận được email báo cáo [chụp ảnh]

- Trigger test với URL sai, kiểm tra DLQ và Error Handler hoạt động, DynamoDB error-log có bản ghi mới [chụp ảnh]

- [BỔ SUNG] Trong lúc test, mở song song CloudWatch Logs của 3 Lambda: /aws/lambda/playwright-coordinator, /aws/lambda/playwright-postprocessing, /aws/lambda/playwright-error-handler. Đây là nơi lộ ra lỗi PassRole, lỗi timeout VPC, lỗi Secrets Manager — DynamoDB/S3 sẽ không hiện các lỗi này

- [BỔ SUNG] Test route GET /history từ Dashboard (hoặc curl) để xác nhận Dashboard đọc được lịch sử test/report vừa tạo

### Kiểm tra

- Toàn bộ 11 bước trên đều hoạt động đúng

- [BỔ SUNG] Log của 3 Lambda ở trên không có lỗi (đặc biệt lỗi AccessDenied hoặc PassRole)

### Ghi chú

- Nên quay lại video màn hình lúc test end-to-end để dùng làm tư liệu demo khi thuyết trình

[BỔ SUNG] Dọn dẹp cuối buổi: vào VPC Console → NAT Gateways → chọn playwright-nat → Actions → Delete. Sau khi xoá, vào Route Table playwright-private-rtb → xoá route 0.0.0.0/0 trỏ NAT (nếu không xoá, route 'treo' gây lỗi khi Fargate cố ra ngoài). Đầu buổi sau: tạo lại NAT Gateway (dùng lại Elastic IP cũ nếu chưa release) → cập nhật lại route ở playwright-private-rtb.